CareerLaunch AI

Plateforme d'Insertion Professionnelle Intelligente

Cahier des Charges — Version 1.2 (projet solo)

| Critère | Détail |
| --- | --- |
| Statut | Confidentiel — usage personnel |
| Développeur | Ali Doubabi — solo (Cycle Ingénieur Informatique — UTBM) |
| Durée | Formation continue jusqu'à un MVP fonctionnel (rythme solo, non figé) |
| Version précédente | 1.1 — juillet 2026 (équipe 4-5) |
| Version corrigée | 1.2 — juillet 2026 (projet solo) |

# 1. Présentation du Projet

CareerLaunch AI est une plateforme web full-stack dotée d'intelligence artificielle, conçue pour accompagner les étudiants et jeunes diplômés de la création de leur profil jusqu'à la réussite de leurs entretiens d'embauche.

Le projet est réalisé en solo par Ali, dans le cadre de sa préparation personnelle avant l'entrée en cycle ingénieur à l'UTBM, avec l'ambition d'en faire un projet de portfolio solide. Le développement en solo impose une discipline stricte de priorisation (P0 avant tout) et un rythme séquentiel plutôt que parallèle.

| Critère | Détail |
| --- | --- |
| Nom du projet | CareerLaunch AI |
| Type | Plateforme web SaaS — application full-stack avec IA intégrée |
| Développeur | 1 personne (solo) — tous les rôles (backend, frontend, IA, DevOps) tenus par la même personne |
| Durée totale | Rythme personnel, non figé — cadencé par un roadmap de développement (voir document séparé) |
| Public cible | Étudiants, jeunes diplômés, chercheurs d'emploi |
| Langue interface | Français (multilingue prévu en V2) |
| Déploiement | Cloud public (Railway / Render) + Docker |

# 2. Objectifs & Vision

## Vision générale

Devenir la plateforme de référence pour l'insertion professionnelle des étudiants francophones, en combinant la puissance des LLM (Large Language Models) avec une expérience utilisateur simple et intuitive. La plateforme couvre l'intégralité du parcours : création du profil, correction du CV, recherche d'offres, suivi des candidatures et préparation aux entretiens.

## Objectifs spécifiques

- Permettre à l'utilisateur de renseigner un profil professionnel complet via un formulaire structuré unique

- Analyser et corriger automatiquement les CV avec un score et des recommandations précises

- Matcher intelligemment le profil de l'utilisateur avec les offres d'emploi disponibles

- Offrir un système de suivi Kanban des candidatures avec statistiques

- Simuler des entretiens réalistes (RH, technique, cas pratique) avec évaluation détaillée

- Déployer une application robuste, sécurisée et accessible en ligne

# 3. Analyse & Conception

Cette phase précède l'écriture du code. Elle garantit que l'équipe conçoit le système avant de le construire — condition indispensable pour un projet à plusieurs développeurs sur 3 mois.

## 3.1 Cadrage fonctionnel

- Liste des fonctionnalités du MVP, classées en priorité P0 / P1 / P2 (voir section 4)

- Identification des acteurs : Utilisateur, Administrateur

## 3.2 Modélisation UML

- Diagramme de cas d'utilisation (acteurs × fonctionnalités principales)

- Diagramme de classes (User, Profile, CV, Skill, JobOffer, Application, InterviewSession...)

- Diagrammes de séquence pour les parcours critiques : inscription, analyse de CV, matching, simulation d'entretien

## 3.3 Modélisation Merise (base de données)

- MCD (Modèle Conceptuel de Données) — entités et associations

- MLD (Modèle Logique de Données) — transformation en tables et clés étrangères

- MPD (Modèle Physique de Données) — types SQL concrets, contraintes, index (base directe de la section 11)

## 3.4 Conception de l'API REST

- Liste des ressources et endpoints (voir section 10.1) définie avant le développement

- Contrats de requête/réponse (base des schemas Pydantic)

## 3.5 Architecture des dossiers & conventions

- Structure backend : models/, schemas/, repositories/, services/, routers/, core/

- Structure frontend : components/, pages/, hooks/, services/, types/

- Conventions de nommage et de commit définies pour toute l'équipe (voir section 14.2)

# 4. Architecture Globale de la Plateforme

La plateforme est organisée en 5 modules indépendants mais interconnectés, partageant le même profil utilisateur central :

| # | Module | Rôle principal | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profile Builder | Création guidée du profil professionnel par IA | P0 — Essentiel |
| 2 | CV Analyzer | Analyse, correction et scoring du CV | P0 — Essentiel |
| 3 | Job Matcher | Recherche et matching d'offres selon le profil | P0 — Essentiel |
| 4 | Application Tracker | Kanban + statistiques de suivi des candidatures | P1 — Important |
| 5 | Interview Coach AI | Préparation + simulation d'entretiens avec évaluation | P1 — Important |

Flux utilisateur : Inscription → Profile Builder → CV Analyzer → Job Matcher → Application Tracker → Interview Coach (chaque étape enrichit le profil central)

# 5. Module 1 — Profile Builder

Le Profile Builder est le point d'entrée de la plateforme. Contrairement à la version 1.0 qui prévoyait un questionnaire conversationnel piloté par un LLM, ce module repose sur un grand formulaire structuré unique (multi-sections) : l'utilisateur renseigne directement toutes les informations nécessaires, sans dialogue IA intermédiaire. Ce choix simplifie considérablement le développement pour un projet solo (pas de prompt engineering ni de gestion de conversation à ce stade) tout en couvrant exactement les mêmes données.

## 5.1 Fonctionnalités

| Fonctionnalité | Description | Technologie |
| --- | --- | --- |
| Formulaire complet multi-sections | Un unique grand formulaire (stepper ou accordéon) couvrant toutes les sections du profil en une seule fois — pas de questions posées par une IA | React + React Hook Form + Zod (validation) |
| Profil structuré | Données stockées en base relationnelle (profil complet) | PostgreSQL |
| Génération CV PDF | CV téléchargeable au format PDF bien formaté depuis le profil | ReportLab (Python) |
| Lettre de motivation | Template personnalisé selon le profil et le poste ciblé (génération IA en aval, sur demande explicite — pas lors de la saisie du profil) | LLM + Template |
| Score de complétude | Indicateur visuel 0–100 % calculé à partir des champs du formulaire remplis, avec suggestions d'amélioration | Algorithme Python |
| Export LinkedIn | Suggestions de formulations pour optimiser le profil LinkedIn, générées à la demande à partir des données du formulaire | LLM |

## 5.2 Structure du formulaire (sections)

Le grand formulaire est organisé en sections successives, chacune enregistrable indépendamment (sauvegarde progressive pour ne rien perdre) :

- Section 1 — Identité : nom, prénom, email, téléphone, localisation, photo

- Section 2 — Formation : diplômes, établissements, années, mentions (champs répétables)

- Section 3 — Compétences techniques : langages, frameworks, outils, niveau (liste à champs répétables)

- Section 4 — Langues : langue + niveau (A1 → C2 / natif), champs répétables

- Section 5 — Expériences professionnelles : poste, entreprise, dates, missions (champs répétables)

- Section 6 — Projets personnels : titre, description, technologies, lien GitHub (champs répétables)

- Section 7 — Certifications et formations complémentaires (champs répétables)

- Section 8 — Centres d'intérêt et activités extra-scolaires

- Section 9 — Liens : GitHub, LinkedIn, portfolio

Chaque section « répétable » (formations, expériences, projets...) utilise un composant de liste dynamique React permettant d'ajouter/supprimer des entrées librement, sans limite de nombre.

# 6. Module 2 — CV Analyzer & Corrector

L'utilisateur uploade son CV existant (PDF ou Word). L'IA l'analyse en profondeur, le compare aux standards du marché et génère un rapport de correction complet.

## 6.1 Pipeline d'analyse

| Étape | Action | Outil |
| --- | --- | --- |
| 1 — Extraction | Lecture du texte brut depuis PDF/DOCX | pdfplumber / python-docx |
| 2 — Parsing | Identification des sections (Expérience, Formation, etc.) | LLM + Regex |
| 3 — Évaluation | Scoring sur 6 critères (voir ci-dessous) | LLM scoring |
| 4 — Suggestions | Reformulations phrase par phrase avec exemples | LLM (GPT-4o) |
| 5 — ATS Check | Vérification de la lisibilité par les robots recruteurs | Algorithme Python |
| 6 — Rapport | Génération d'un rapport PDF complet avec score et conseils | ReportLab |

## 6.2 Critères de scoring (100 points)

| Critère | Points | Ce qui est évalué |
| --- | --- | --- |
| Structure & Lisibilité | 20 | Sections claires, hiérarchie, pas de tableaux complexes |
| Contenu & Pertinence | 25 | Mots-clés métier, verbes d'action, chiffres concrets |
| ATS Compatibility | 20 | Police standard, pas d'images, format simple |
| Complétude | 15 | Toutes les sections importantes présentes |
| Cohérence chronologique | 10 | Pas de trous inexpliqués, ordre cohérent |
| Impact des formulations | 10 | Formulations actives, pas de phrases passives |

# 7. Module 3 — Job Matcher

Le Job Matcher connecte le profil de l'utilisateur aux offres d'emploi disponibles sur le marché et calcule un score de compatibilité pour chaque offre.

## 7.1 Sources de données offres d'emploi

Suite à une cartographie des plateformes françaises de l'emploi, voici les sources dont l'intégration technique est réellement possible, classées par faisabilité :

### Sources à API publique et gratuite — intégration directe recommandée

| Source | Type de contrat | Accès technique |
| --- | --- | --- |
| France Travail (API Offres d'emploi) | CDI, CDD, Intérim, Saisonnier, Alternance | API REST publique, gratuite, temps réel. Inscription développeur sur francetravail.io. Environ 500 000 offres actives/jour. Source principale recommandée. |
| La Bonne Alternance (API Apprentissage) | Alternance, Apprentissage, Professionnalisation | API REST publique et gratuite (api.apprentissage.beta.gouv.fr). Recherche par code ROME, géolocalisation, niveau de diplôme. Inclut aussi les entreprises à fort potentiel (marché caché) — complément idéal à France Travail pour un public étudiant. |
| Adzuna | CDI, CDD, Intérim, Saisonnier | API REST avec clé gratuite (quota limité). Couvre aussi l'Europe (FR, DE, CH...). Déjà retenue dans la V1.0 du CDC — conservée. |
| JSearch (via RapidAPI) | Agrégateur LinkedIn + Indeed + Glassdoor | API tierce payante au-delà d'un quota gratuit mensuel restreint. Utilisable en complément, à surveiller côté coût. |

### Sources sans API publique candidat — non intégrables directement

Les plateformes suivantes, bien que citées dans la cartographie du marché, ne proposent pas d'API de recherche accessible aux développeurs tiers (seule une API de dépôt d'offres existe côté recruteur, ou aucune API du tout) : APEC, Indeed (API fermée depuis 2021, scraping contraire aux CGU), HelloWork, Cadremploi, Welcome to the Jungle, LinkedIn Jobs, Monster. Les intégrer nécessiterait soit un partenariat commercial, soit du scraping — risqué juridiquement (violation des conditions d'utilisation) et non recommandé pour un projet étudiant.

Recommandation : démarrer avec France Travail + La Bonne Alternance (toutes deux gratuites, officielles, et couvrant à elles deux CDI/CDD/Intérim/Saisonnier/Alternance) puis ajouter Adzuna en complément pour la couverture européenne. C'est une base solide, 100 % légale, sans dépendance à un scraping fragile.

## 7.2 Algorithme de matching

Le score de compatibilité est calculé par le LLM, qui compare le profil de l'utilisateur avec la description du poste selon 4 dimensions :

| Dimension | Poids | Description |
| --- | --- | --- |
| Compétences techniques | 40 % | Langages, outils, frameworks en commun |
| Niveau d'études | 20 % | Adéquation diplôme requis vs diplôme utilisateur |
| Expérience requise | 20 % | Années d'expérience demandées vs profil |
| Domaine & Secteur | 20 % | Alignement secteur d'activité / spécialisation |

## 7.3 Filtres disponibles

- Pays / Ville / Région

- Type de contrat (Stage / Alternance / CDI / CDD / Freelance)

- Domaine (Informatique, Data, IA, Web, Cybersécurité...)

- Niveau d'expérience requis

- Télétravail (partiel / total / non)

- Salaire minimum

- Score de compatibilité minimum (ex : > 70 %)

Alertes : l'utilisateur peut activer des alertes email automatiques quand une offre avec un score supérieur au seuil défini apparaît dans sa recherche.

# 8. Module 4 — Application Tracker

Tableau de bord complet pour suivre toutes les candidatures de l'utilisateur, avec un système Kanban visuel et des statistiques de performance.

## 8.1 Kanban Board

| Colonne | Description | Actions possibles |
| --- | --- | --- |
| À postuler | Offres sauvegardées depuis le Job Matcher | Modifier, Supprimer, Passer à 'Postulé' |
| Postulé | Candidature envoyée (date enregistrée automatiquement) | Ajouter contact recruteur, Notes |
| Entretien | Entretien obtenu (type + date + lieu) | Lancer simulation Interview Coach |
| Offre reçue | Proposition d'embauche obtenue | Comparer offres, Négociation salaire |
| Refusé | Candidature sans suite | Ajouter motif, Garder en historique |

## 8.2 Statistiques & Analytics

- Taux de réponse global (candidatures postulées vs réponses reçues)

- Taux de conversion par étape (Postulé → Entretien → Offre)

- Plateformes les plus efficaces (LinkedIn vs Indeed vs candidature directe)

- Temps moyen de réponse par entreprise et par secteur

- Nombre de candidatures par semaine (graphique de progression)

- Top compétences demandées dans les offres ciblées

# 9. Module 5 — Interview Coach AI

Le module le plus avancé de la plateforme. Il prépare l'utilisateur aux entretiens, simule des situations réelles avec un recruteur IA, et fournit une évaluation détaillée de chaque performance.

## 9.1 Phase de préparation

Avant chaque simulation, l'IA génère un kit de préparation personnalisé en fonction du profil de l'utilisateur ET du poste ciblé :

- Liste des questions les plus probables pour ce type de poste (techniques + comportementales)

- Explication du but de chaque question (ce que le recruteur cherche réellement)

- Réponses modèles adaptées au profil de l'utilisateur

- Guide méthode STAR (Situation - Tâche - Action - Résultat) avec exemples concrets

- Lexique métier : vocabulaire spécifique à utiliser dans le domaine

- Checklist pré-entretien (veille J-1 et jour J)

- 5 questions intelligentes à poser au recruteur (générées par l'IA selon l'entreprise)

## 9.2 Types de simulations

| Type | Durée | Contenu | Difficulté |
| --- | --- | --- | --- |
| RH / Motivation | 15–20 min | Présentation, motivation, points forts/faibles, projet pro | Débutant |
| Technique | 20–30 min | Questions spécifiques au poste (algo, SQL, archi, code...) | Intermédiaire |
| Cas pratique | 25–35 min | Problème à résoudre en direct (style consulting / product) | Avancé |
| Entretien complet | 40–50 min | Mix RH + Technique, séquence réaliste avec transitions naturelles | Avancé |
| Speed Interview | 5–10 min | 5 questions rapides chronométrées — entraînement intensif | Tous niveaux |
| Négociation salariale | 10–15 min | Simulation de négociation de package salarial avec recruteur IA | Avancé |

## 9.3 Déroulement d'une simulation

- Étape 1 — L'utilisateur choisit le type d'entretien, le poste et l'entreprise ciblée

- Étape 2 — L'IA configure son rôle de recruteur (system prompt adapté au contexte)

- Étape 3 — La simulation démarre : le recruteur IA pose les questions une par une

- Étape 4 — L'utilisateur répond par texte ou par voix (Speech-to-Text via Web Speech API ou Whisper)

- Étape 5 — L'IA relance naturellement : « Pouvez-vous développer ? », « Donnez-moi un exemple concret... »

- Étape 6 — À la fin : rapport complet de performance généré automatiquement

## 9.4 Rapport post-simulation

| Élément du rapport | Description |
| --- | --- |
| Score global /100 | Note globale de la performance de la simulation |
| Analyse par réponse | Pour chaque question : points positifs, manques, meilleure réponse possible |
| Radar Chart | Graphique 5 axes : Confiance / Structure / Pertinence / Profondeur technique / Communication |
| Analyse du langage | Clarté, longueur des réponses, mots parasites détectés, débit |
| Progression historique | Courbe d'évolution des scores sur toutes les simulations passées |
| Plan d'amélioration | Top 3 points à travailler avant le prochain entretien réel |

## 9.5 Outils complémentaires

- Banque de questions : plus de 500 questions classées par domaine, type et niveau de difficulté

- Pitch Elevator Coach : l'IA aide à construire le « Parlez-moi de vous » en 60 secondes percutantes

- Générateur de questions à poser : 5 questions intelligentes selon l'entreprise et le poste

- Checklist pré-entretien : to-do list la veille et le jour J (tenue, documents, transport...)

# 10. Stack Technique Complète

## 10.1 Technologies principales

| Couche | Technologie | Version | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React.js | 18+ | Interface utilisateur SPA |
| Frontend | TypeScript | 5.x | Typage statique du frontend |
| Frontend | Tailwind CSS | 3.x | Design system / styles |
| Frontend | Axios | 1.x | Appels API HTTP |
| Frontend | Recharts | 2.x | Graphiques et dashboards |
| Frontend | React Router | 6.x | Navigation SPA |
| Frontend | TanStack Query | 5.x | Cache et synchronisation des données serveur |
| Backend | FastAPI | 0.110+ | API REST Python haute performance |
| Backend | SQLAlchemy | 2.x | ORM base de données |
| Backend | Pydantic | 2.x | Validation des données / schémas |
| Backend | Alembic | 1.x | Migrations base de données |
| Base de données | PostgreSQL | 15+ | Base de données relationnelle principale |
| IA / LLM | OpenAI API | GPT-4o | Analyse CV, matching, simulation d'entretien |
| IA / LLM | LangChain | 0.2+ | Orchestration des chaînes de prompts |
| Auth | JWT (python-jose) | dernière | Authentification sans état |
| Auth | OAuth2 (Google) | dernière | Connexion sociale |
| PDF | ReportLab | 4.x | Génération CV et rapports PDF |
| PDF | pdfplumber | 0.10+ | Extraction de texte depuis les CV uploadés |
| Email | SendGrid / SMTP | dernière | Alertes offres + notifications |
| Voix | Web Speech API | native | Saisie vocale pendant l'entretien (navigateur) |
| Job API | Adzuna API | v1 | Offres d'emploi Europe |
| Job API | JSearch | RapidAPI v1 | Agrégateur LinkedIn / Indeed |
| Conteneurs | Docker | 25+ | Conteneurisation frontend + backend (introduit après le MVP fonctionnel — voir section 13) |
| CI/CD | GitHub Actions | dernière | Tests automatiques + déploiement continu |
| Déploiement | Railway / Render | dernière | Hébergement cloud (gratuit / low-cost) |

## 10.2 Outils de développement

| Outil | Rôle |
| --- | --- |
| GitHub | Dépôt de code, gestion des branches, Pull Requests, Issues |
| VS Code | IDE principal recommandé pour toute l'équipe |
| Postman / Insomnia | Tests manuels des endpoints API REST |
| pgAdmin | Administration et visualisation de la base PostgreSQL |
| Docker Desktop | Exécution locale des conteneurs (à partir du mois 3) |
| Notion / Jira | Gestion de projet, tickets, planning de sprint |
| Figma | Maquettes et design de l'interface (wireframes) |
| Draw.io | Diagrammes UML, Merise et architecture |
| Pytest | Tests unitaires backend Python |
| Jest + React Testing Library | Tests unitaires frontend React |

# 11. Architecture Technique

Pattern d'architecture : Client-Serveur avec API REST (séparation frontend / backend).

| Couche | Composant | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Présentation | React.js (SPA) | Interface utilisateur, routing, état local |
| API Gateway | FastAPI | Routing API, authentification JWT, validation |
| Business Logic | Services Python | Logique métier, appels LLM, scoring, matching |
| Data Access | SQLAlchemy (ORM) | Requêtes BDD, transactions, modèles de données |
| Persistence | PostgreSQL | Stockage persistant (utilisateurs, profils, offres...) |
| IA Layer | OpenAI API + LangChain | Appels LLM, prompt engineering, chaînes de traitement |
| External APIs | Adzuna / JSearch | Offres d'emploi en temps réel |
| Storage | Cloudinary / S3 | Stockage des CV uploadés et fichiers générés |

## 11.1 Principaux endpoints API (FastAPI)

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Inscription utilisateur |
| POST | /auth/login | Connexion + retour token JWT |
| GET | /profile/me | Récupérer le profil complet |
| PUT | /profile/update | Mettre à jour le profil |
| POST | /cv/upload | Uploader un CV (PDF/DOCX) |
| GET | /cv/analyze/{cv_id} | Obtenir l'analyse et le score du CV |
| GET | /cv/generate | Générer un CV PDF depuis le profil |
| GET | /jobs/match | Obtenir les offres matchées avec le profil |
| GET | /jobs/search | Recherche avec filtres personnalisés |
| POST | /tracker/add | Ajouter une candidature au tracker |
| PUT | /tracker/{id}/status | Changer le statut (kanban) |
| GET | /tracker/stats | Récupérer les statistiques du tracker |
| POST | /interview/start | Démarrer une simulation d'entretien |
| POST | /interview/respond | Envoyer une réponse à l'IA recruteur |
| GET | /interview/report/{id} | Obtenir le rapport post-simulation |
| GET | /interview/history | Historique de toutes les simulations |

# 12. Schéma Base de Données (PostgreSQL)

Ce schéma est le résultat direct du MPD produit en phase d'Analyse & Conception (section 3.3).

### Table : users

id (UUID, PK), email (UNIQUE), password_hash, created_at, last_login, is_active, oauth_provider, oauth_id

### Table : profiles

id (UUID, PK), user_id (FK → users), first_name, last_name, phone, city, country, linkedin_url, github_url, headline, summary, completeness_score, updated_at

### Table : educations

id, profile_id (FK), degree, field, institution, start_year, end_year, mention, description

### Table : experiences

id, profile_id (FK), job_title, company, city, country, start_date, end_date, is_current, description, missions[]

### Table : skills

id, profile_id (FK), skill_name, category (tech/soft/language), level (beginner/intermediate/advanced/expert)

### Table : cvs

id, user_id (FK), file_path, file_type, uploaded_at, score, analysis_json, is_generated (bool)

### Table : job_offers

id, title, company, location, contract_type, description, salary_min, salary_max, source_url, source_platform, published_at, fetched_at

### Table : job_matches

id, user_id (FK), job_offer_id (FK), match_score, skills_score, education_score, experience_score, domain_score, created_at

### Table : applications

id, user_id (FK), job_offer_id (FK), status (kanban_column), applied_at, recruiter_name, recruiter_email, notes, next_action_date, updated_at

### Table : interview_sessions

id, user_id (FK), job_offer_id (FK, nullable), interview_type, started_at, ended_at, global_score, report_json, messages_json

# 13. Organisation du Travail (Projet Solo)

Le projet étant réalisé par une seule personne, les rôles définis dans la version équipe (AI Engineer, Backend Engineer, Frontend Engineer, DevOps) sont tous tenus par le même développeur, de façon séquentielle plutôt qu'en parallèle. Cette organisation impose quelques ajustements par rapport à un travail d'équipe :

- Développement séquentiel, pas parallèle : une seule tâche à la fois plutôt que plusieurs modules avancés simultanément (impossible d'avoir un 'Dev 1' sur l'IA pendant qu'un 'Dev 3' avance le frontend).

- Priorisation stricte P0 → P1 → P2 : indispensable en solo pour éviter de se disperser (voir section 4).

- Pas de code review par un tiers : remplacé par une relecture différée (relire son propre code 24h après l'avoir écrit) et par des tests automatisés qui jouent le rôle de garde-fou.

- Pas de réunions d'équipe : remplacées par un suivi personnel hebdomadaire (ce qui a été fait / ce qui bloque / priorité de la semaine suivante), à consigner dans Notion ou GitHub Issues.

- La roadmap technique détaillée (apprentissage + construction, semaine par semaine) est gérée dans un document séparé, dédié au rythme personnel du développeur.

## Compétences mobilisées (toutes portées par le même développeur)

| Domaine | Ce qu'il couvre dans ce projet |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, Auth JWT |
| Frontend | React, TypeScript, Tailwind, TanStack Query |
| IA | Prompt engineering, intégration OpenAI/LangChain, LLM scoring |
| DevOps | Docker, GitHub Actions, déploiement Railway/Render |
| Qualité | Tests Pytest/Jest, revue de code personnelle |

# 14. Roadmap de Développement — Vue Synthétique

Cette roadmap reprend la trame fonctionnelle du CDC initial (3 mois / 12 semaines conçus pour une équipe), adaptée à un développement solo. Le rythme réel (durée totale, répartition des semaines) suit la feuille de route technique personnelle du développeur, disponible en document séparé — le tableau ci-dessous sert de repère fonctionnel, pas de planning figé. Le Profile Builder est développé comme un grand formulaire structuré (section 5), sans intégration LLM à ce stade. Docker n'est introduit qu'une fois l'application fonctionnelle en local (voir note ci-dessous).

## Bloc 1 — Fondations & Architecture

| Étape | Tâches | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Conception | Choix de la stack, repo GitHub, conventions de commit · UML (cas d'utilisation, classes, séquences) · Merise (MCD → MLD → MPD) · Maquettes des écrans principaux | Diagrammes UML/Merise + maquettes |
| Auth + Profil | Setup FastAPI + PostgreSQL en local (pas de Docker) · Modèles SQLAlchemy à partir du MPD · Endpoints auth (register, login, JWT) · React : routing + squelette | Auth fonctionnel + API de base |
| Profile Builder | Grand formulaire React multi-sections (voir 5.2) avec validation Zod · Sauvegarde progressive du profil en BDD via API · Calcul du score de complétude · Affichage du profil public | Profile Builder fonctionnel |
| Génération CV | Génération PDF du CV depuis le profil (ReportLab) · Upload de CV existant (PDF/DOCX) + extraction de texte · Stockage des fichiers · Tests du module 1 | CV généré + upload fonctionnel |

## Bloc 2 — Fonctionnalités IA principales

| Étape | Tâches | Livrable |
| --- | --- | --- |
| CV Analyzer | Pipeline d'analyse CV : extraction → parsing LLM → scoring · Rapport PDF de correction · Vérification ATS · UI upload + rapport · Tests sur 10 CV types | CV Analyzer complet |
| Job Matcher | Intégration France Travail + La Bonne Alternance + Adzuna (section 7.1) · Algorithme de matching LLM · Score sur 4 dimensions · Filtres avancés | Job Matcher v1 fonctionnel |
| Tracker | Kanban board React drag-and-drop (5 colonnes) · CRUD candidatures via API · Alertes email · Graphiques (Recharts) | Tracker + alertes email |
| Interview Coach v1 | System prompt 'recruteur IA' · Endpoints start/respond/end · UI de chat · Banque de questions initiale | Simulation d'entretien basique |

## Bloc 3 — Finition, tests, dockerisation, déploiement

| Étape | Tâches | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Interview avancé | Rapport post-simulation (radar chart) · Historique de progression · Pitch Elevator Coach · Types d'entretiens avancés | Interview Coach complet |
| Dockerisation + UI | Dockerfiles backend/frontend + docker-compose (une fois l'app fonctionnelle en local) · Responsive · Dashboard principal · Corrections de bugs | App conteneurisée + UI finalisée |
| Tests + Sécurité + CI/CD | Tests Pytest/Jest · Audit sécurité de base · Pipeline GitHub Actions (lint, tests, build) · Déploiement staging | App testée, CI/CD en place |
| Livraison | Déploiement production · README complet · Vidéo démo · Tag GitHub v1.0.0 | Livraison v1.0 |

# 15. Méthode de Travail & Organisation GitHub

## 15.1 Structure du repo GitHub

Un seul mono-repo avec deux dossiers principaux :

- frontend/ → Application React (src/, components/, pages/, hooks/...)

- backend/ → API FastAPI (routers/, models/, services/, core/, tests/...)

- docker-compose.yml → Configuration multi-conteneurs

- .github/workflows/ → CI/CD GitHub Actions

- README.md → Documentation principale

## 15.2 Workflow Git (Git Flow simplifié)

| Branche | Rôle |
| --- | --- |
| main | Code stable, fonctionnel — toujours déployable |
| feature/xxx | Une branche par fonctionnalité (feature/cv-analyzer...), même en solo — garde un historique propre et permet de revenir en arrière facilement |
| fix/xxx | Corrections de bugs spécifiques |

Convention de commits : feat: / fix: / docs: / refactor: / test: / chore:, suivi d'un message court en anglais — ex. « feat: add CV scoring algorithm ». Utile même en solo pour naviguer facilement dans l'historique du projet.

## 15.3 Suivi personnel (adapté au solo)

- Point hebdomadaire personnel : qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui bloque, quelle est la priorité de la semaine suivante

- Auto-relecture différée : relire son propre code 24h après l'avoir écrit, avant de merger sur main

- Suivi de tâches : GitHub Issues ou Notion Kanban (remplace les tickets d'équipe)

- Bilan mensuel : ce qui avance bien, ce qui ralentit, ajustement du rythme si besoin

# 16. Livrables Finaux

| # | Livrable | Format | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Application web déployée | URL publique | Démo en ligne |
| 2 | Code source complet | Dépôt GitHub public | Portfolio GitHub |
| 3 | README complet | Markdown + captures d'écran | Dépôt GitHub |
| 4 | Vidéo de démonstration | MP4 / Loom (3–5 min) | LinkedIn / Portfolio |
| 5 | Slides de présentation | PDF / PowerPoint | Présentation académique |
| 6 | Documentation API | Swagger auto (FastAPI) | En ligne avec l'application |
| 7 | Rapport technique (optionnel) | PDF | Dossier académique |

# 17. Risques & Solutions

| Risque | Probabilité | Impact | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| Coûts API OpenAI trop élevés | Moyenne | Élevé | Plafonner le budget (~20$/mois), utiliser GPT-3.5 pour les tâches simples, mettre en cache les réponses LLM |
| API offres d'emploi indisponible / limitée | Moyenne | Moyen | Utiliser 2+ sources (France Travail + La Bonne Alternance + Adzuna), mettre les offres en cache en BDD |
| Retard sur une fonctionnalité critique | Élevée | Moyen | Prioriser les P0 en premier (profil + CV + matcher), les modules avancés sont en P1, reporter si besoin |
| Isolement / perte de motivation (solo) | Moyenne | Moyen | Bilans hebdomadaires personnels, jalons courts et visibles, partage régulier de l'avancement (portfolio, LinkedIn) |
| Mauvaise qualité des analyses LLM | Faible | Élevé | Itération sur le prompt engineering, tests sur 50+ CV, exemples few-shot dans les prompts |
| Surcharge de travail (solo + études) | Moyenne | Élevé | Roadmap réaliste et non figée, priorisation stricte P0/P1/P2, accepter de repousser les modules P1 si besoin |

# 18. Critères de Succès

Le projet sera considéré comme un succès si les critères suivants sont atteints à la livraison :

| Critère | Métrique cible |
| --- | --- |
| Application déployée et accessible | URL publique stable, 99 % uptime |
| Tous les modules P0 fonctionnels | Profile Builder + CV Analyzer + Job Matcher |
| Score CV fiable | Corrélation > 80 % avec évaluation humaine sur 20 CV test |
| Matching pertinent | Top 5 offres matchées pertinentes sur 90 % des profils testés |
| Simulation d'entretien complète | Minimum 3 types de simulation avec rapport post-simulation |
| Couverture de tests | > 70 % de tests unitaires backend |
| Documentation | README complet + Swagger API + vidéo démo |
| Culture de code review | 100 % des merges via Pull Request avec au moins 1 reviewer |
| Performance | Temps de réponse API < 2 s pour 95 % des requêtes |
| Impact portfolio | Projet présentable en entretien d'alternance / emploi |

Ce document constitue la référence technique et organisationnelle pour toute l'équipe pendant les 3 mois de développement. Il doit être mis à jour en cas de changement de scope, de stack ou de planning.

Bonne chance à toute l'équipe — CareerLaunch AI va cartonner !